**Plan van aanpak:**

**Uitbereiding Contract Management System**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opdrachtgever:** | dhr. N. Vonck |
| **Begindatum:** | 23-02-2015 |
| **Einddatum:** | 19-06-2015 |
| **Groepsgrootte** | 1(2) |
| **Doelstelling:** | Het uitbereiden van een bestaand contract management systeem |

Door: Tim van Gool

Datum: 20-03-2015

Plaats: Oosterhout NB

Opdrachtgever: dhr. N. Vonck

# Inhouds opgave:

Inhoud

[Inhouds opgave opgrave 2](#_Toc414608144)

[1. Achtergronden. 3](#_Toc414608145)

[2. Doelstellingen. 3](#_Toc414608146)

[3. Project opdrachten. 3](#_Toc414608147)

[4. Project activiteiten. 3](#_Toc414608148)

[5. Project grenzen. 4](#_Toc414608149)

[6. Producten. 4](#_Toc414608150)

[7. Kwaliteit. 4](#_Toc414608151)

[8. Project organisatie. 4](#_Toc414608152)

[9. Planning 5](#_Toc414608153)

[10. Risico's 5](#_Toc414608154)

# 1. Achtergronden.

Het projectgroepje bestaat uit 1(2) personen, Tim van Gool en [Stagiere 2].

Dit project word zal tijdens de stageperiode(23-02-2015/19-06-2015) worden gerealiseerd. Het doel van het project is om meer programmeer kennis op te doen zodat wij dit ook in de toekomst beter kunnen toepassen. Verder leren wij ook om in groepsverband te werken en rekening met elkaar te houden.

# 2. Doelstellingen.

De doelstelling van dit project is om een bestaand contract management system uit te breiden zodat deze door de medewerkers van het bedrijf gebruikt kan gaan worden.

# 3. Project opdrachten.

De opdracht om het contract management system uit te bereiden is een opdracht vanuit Dhr. N. Vonck. In deze uitbereiding moet een manier gevonden worden om .CVS bestanden uit te lezen en die variabelen uit het bestand te vergelijken met de bestaande variabelen in de database. Dit word voor de volgende 4 'afdelingen' gedaan:

1. Hosted desktop
2. Mail relay
3. Print service
4. Back-up

# 4. Project activiteiten.

In het project zijn veel verschillende activiteiten verwerkt. Wij moeten een samenwerking contract opstellen zodat we weten waar we aan toe zijn, Bereikbaarheid lijst zodat we elkaar kunnen bellen/mailen als er onderling onduidelijkheid is, Taakverdeling zodat 1 persoon niet alles doet maar de taken eerlijk worden verdeeld verder moet er ook nog een planning en plan van aanpak gemaakt worden. Maar de hoofd opdracht is het uitbereiden van het bestaand Contract Management System.

# 5. Project grenzen.

De begindatum van het project is 23-02-2015 en de eind datum is 19-06-2015. 1 van de andere project grenzen is dat ik de bestaande lay-out van het contract management system moet gaan veranderen zodat deze er beter uit gaat zien. Ook moet ik problemen zoals:

1. Foute bestands naam opgegeven.
2. Geen connectie met de database.
3. Foute input van de gebruiker.

op een nette manier afvangen en eventueel verbeteren. Verder hebben wij veel vrijheid om onze eigen draai aan het project te geven. Met goedkeuren van dhr. N. Vonck uiteraard.

# 6. Producten.

In de loop van dit project zullen wij verschillende producten opleveren. O.a. een plan van aanpak, Planning , Bereikbaarheid lijst en natuurlijk het utbreiden van het bestaande programma. Ook gaan wij een planning maken in MS-Project die wij wekelijks zullen bijstellen.

# 7. Kwaliteit.

De kwaliteit van dit project moet goed zijn omdat deze binnen het bedrijf waar wij stage lopen gebruikt gaat worden. Om te zorgen dat dit zo goed mogelijk word gedaan moeten wij goed overleggen met dhr. N. Vonck over zijn eisen/wensen en feedback vragen over wat wij al hebben gedaan. Mocht er iets niet goed zijn is er natuurlijk altijd tijd voor verbetering of om het stuk dat fout is gegaan overnieuw te maken.

# 8. Project organisatie.

Op het moment is het alleen Tim van Gool die aan de applicatie aan het werk is. Halverwege April zal er een 2de persoon meegaan helpen. Als deze persoon aanwezig is zullen wij telefoon nummers / E-mail adressen uitwisselen zodat wij elkaar altijd kunnen bereiken als iemand bv. ziek of niet aanwezig is. Het project word op de stageplaats zelf gerealiseert Maar er kan ook thuis aan gewerkt worden. Helaas hebben wij dan geen toegang tot alle bestanden die wij misschien nodig denken te hebben.

# 9. Planning

Wij hebben een planning gemaakt in MS-Project. Deze planning vind ik zelf erg realistisch omdat voor alles voldoende tijd beschikbaar is en er tijd overblijft voor als er iets langen duurt dan verwacht. Zie bijlage planning1.

# 

# 10. Risico's

Zoals ik het nu zie zijn er nog weinig risico's op het moment. Zelf ben ik goed gemotiveerd en verwacht dit ook van mijn toekomstige teamgenoot. Één van de risico's die wel speelt is dat de computer waarop het project gemaakt word er mee ophoud. Gelukkig staat het project op een extern desktop zodat wij er wel via een andere computer bij kunnen komen indien noodzakelijk. Een ander risico kan zijn dat wij beide over te weinig programmeer kennis beschikken. Ik verwacht zelf niet dat dit het geval is.